2020年新郑市辛店镇湛张村混凝土道路建设项目实施方案

- 一、项目提要

（一）项目名称：2020年新郑市辛店镇湛张村混凝土道路建设项目

（二）资金来源：财政专项扶贫资金

（三）投资规模：项目合计投资170万元。

（四）项目实施单位及责任人：

辛店镇人民政府  李军辉

（五）项目建设地点：辛店镇湛张村境内

（六）项目建设内容：新修18cm混凝土道路8196平方米，埋设排水管道18米。

（七）项目实施期限：2020年1月至12月

- 二、项目背景

湛张村位于新郑市辛店镇南部，滹关路穿村而过，距镇政府所在地4公里。湛张村由郭寨沟、湛张两个自然村组成。一共有6个村民组；行政区域面积为2平方公里,全村共465户,总人口1837人。实有耕地面积1731亩,林地面积240亩。

- 三、效益分析

绩效目标：方便该村群众出行

受益对象：湛张村全体村民

带贫减贫机制：改善该村贫困群众生产生活条件

- 四、保障措施

为切实加强对工程项目建设的领导，保证工程建设的顺利实现，由辛店镇政府及湛张村村委会具体负责项目的实施管理工作。湛张村委会将严格按照建筑工程有关招投标文件精神，签订施工合同，严格执行建设资金报账制度，设专账、专户、专人管理，杜绝挪用和浪费，同时自觉接受市发改委、市财政局、市农业农村工作委员会等部门的监督，增加资金使用透明度，确保资金充分发挥效益，促进工程保质保量进行。

五、结论

该项目的实施完成将显著改善湛张村村民的生产生活情况和交通情况；能够解决区域内道路“脏乱差”现象，促进村民增强环境保护意识，提高湛张村的整体环境质量，对环境产生积极影响；提高村委在人民群众中的威信，增强社会稳定，加大扶贫力度，促进整体脱贫。建议尽快批准立项。