2020年新郑市辛店镇岳庄村混凝土道路建设项目实施方案

- 一、项目提要

（一）项目名称：2020年新郑市辛店镇岳庄村混凝土道路建设项目

（二）资金来源：财政专项扶贫资金

（三）投资规模：项目合计投资180万元。

（四）项目实施单位及责任人：

辛店镇人民政府  李军辉

（五）项目建设地点：辛店镇岳庄村境内

（六）项目建设内容：新修18cm混凝土道路9527平方米，拆除原有路面393平方米。

（七）项目实施期限：2020年1月至12月

- 二、项目背景

（一）贫困村属性：非贫困村。

（二）自然条件：岳庄村位于辛店镇政府西2公里，全村辖7个自然村（岳庄、孙河、东煤土沟、西煤土沟、靳庄、喜马洼、李庄），15个村民小组，户籍人数828户、3395人。耕地面积2800亩，林地200亩，区域总面积4平方公里。农民收入主要以种植、养殖，务工为主。辖区属丘陵地带，黄胶土质，气候温差明显。

（三）村两委班子情况：2018年5月该村进行了村两委换届工作，选举出8名村两委班子，村两委班子健全。现有党员104名。

（四）贫困情况：目前，岳庄村共有贫困户12户29人，脱贫户44户137人。2018年脱贫7户19人，2017年脱贫1户1人，2016年脱贫8户26人，2015年脱贫28户91人。

- 三、效益分析

绩效目标：方便该村群众出行

受益对象：岳庄村全体村民

带贫减贫机制：改善该村贫困群众生产生活条件

- 四、保障措施

为切实加强对工程项目建设的领导，保证工程建设的顺利实现，由辛店镇政府及岳庄村村委会具体负责项目的实施管理工作。岳庄村委会将严格按照建筑工程有关招投标文件精神，签订施工合同，严格执行建设资金报账制度，设专账、专户、专人管理，杜绝挪用和浪费，同时自觉接受市发改委、市财政局、市农业农村工作委员会等部门的监督，增加资金使用透明度，确保资金充分发挥效益，促进工程保质保量进行。

五、结论

该项目的实施完成将显著改善岳庄村村民的生产生活情况和交通情况；能够解决区域内道路“脏乱差”现象，促进村民增强环境保护意识，提高岳庄村的整体环境质量，对环境产生积极影响；提高村委在人民群众中的威信，增强社会稳定，加大扶贫力度，促进整体脱贫。建议尽快批准立项。