**2020年新郑市具茨山管委会山陈村**

**农田水利灌溉项目实施方案**

一、项目背景

（一）项目名称:2020年新郑市具茨山管委会山陈村农田水利灌溉项目

（二）项目建设内容：在具茨山管委会山陈村新打机井3眼及其配套，每眼井深约300米。

1. 项目建设的必要性和可行性

山陈是我市的贫困村之一,位于具茨山管委会东部，耕地面积1200亩，林地面积400亩。全村共辖4个自然村，4个村民组，275户，总人数1171人。全村共有建档立卡脱贫户108户、426人。该村地处丘陵地带，灌溉面积不足全村耕地面积20%，望天收问题突出，严重影响村民农业生产生活，制约着本村的稳定和经济发展。根据该村的实际情况，村两委及该村群众都迫切需要改善该村的基础实施条件。

该项目顺应新形势下创新扶贫机制的要求，实现了部门与群众参与相结合，达到了解决农田增产、开发特色产业、增加收入，实现经济社会全面发展的目的，产生明显的扶贫开发效益。

 二、投资概算及资金来源

（一）建设内容与规模

计划在山陈村新打机井3眼,总井深900米，购置安装20吨压力罐3个，配套水泵3台，智能卡节水控制器3台，智能井房3座，埋设管道4000米，埋设电缆线1500米。

1. 工程总投资：计划投资137万元

（三）资金来源：财政扶贫资金

**三、效益分析**

 (一）社会效益

该项目顺应新形势下创新扶贫机制的要求，实现了部门与群众参与相结合，达到了解决农田增产、开发特色产业、发展村集体经济、增加收入，实现经济社会全面发展的目的，产生明显的扶贫开发效益。

 （二）经济效益

 项目的实施，有效的改善200亩农民生产用地的生产条件，为机械化生产、规模化经营和高效农业的发展打下良好的基础。使贫困户看到了脱贫增收致富的希望，具有良好的社会效益和经济效益。村民浇地难问题得到解决，改善了我村的灌溉基础设施条件,增强发展意识和自我发展能力，激发内生动力，有利于进一步密切干群关系，确保我村长期稳定发展。

（三）生态效益

本规划的实施，进一步夯实了农业基础，实现了土地资源的合理配套，为农业可持续发展奠定坚实的基础。

四、保障措施

 为保证项目的顺利实施和扶贫资金的合理使用，确保扶贫效果，主要采取以下措施：

1、是加强组织领导。村两委从克服发展瓶颈增强发展能力的高度，高度重视，狠抓落实，切实加强对扶贫开发工作的指导和协调。

2、是加强资金管理。对资金运行实行动态管理和追踪问效，坚持财政扶贫资金县级报帐制，对账目进行明细化管理，做到专款专用；充分发挥监察、审计、财政等职能部门的监督作用，做到公开透明，保证资金运转规范、安全、高效。

 3、是加强工程监管。配合相关部门实现对项目工程建设管理规范化、制度化，实施公告公示制、公开招投标制、项目法人制、工程质量监理制工程施工结束, 由财政等部门组成验收小组严格项目竣工验收；对已建成移交给我村的项目实行专人管护，巩固开发项目建设效果和开发成效。

4、是广大群众参与。通过宣传和公示等多种方式，充分调动项目区群众的主动性和积极性，集中民智，发挥民力，使扶贫开发工作得到项目区群众的配合支持，充分发挥村干部的协调沟通作用，为工程建设创造良好的施工环境，把工程建设成为“群众满意工程”。

5、是建立问责制，加大责任追究力度, 严禁渎职、违纪、违法等行为。

 五、结论

在上级相关部门及领导的关心帮助下，村两委及全体村民的支持下，项目工程方的全力建设下，我们一定会把这个工程顺利保质保量的完成。

 具茨山管委会山陈村民委员会

2020年4月12日